Lisa nr 1

Rae valla ja Insalko Baltic vahel 02.01.2020 sõlmitud lepingule “Leping tehnovõrkude ja teede väljaehitamiseks ning Rae valla sotsiaalobjektide ehitamisse panustamiseks (Rae küla Järve tee 2, Puhangu-Raki maatükk II, Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja lähiala detailplaneering)”

Jüris, 	digitaalse allkirjastamise kuupäeval

Rae vald (Rae Vallavalitsuse registrikood 75026106; edaspidi nimetatud Vald), mida esindab vallavanem Tarmo Gutmann,

ja

OÜ Insalko Baltic (registrikood 10761608; edaspidi nimetatud Arendaja), mida esindab juhatuse liige Raimu Tali,

sõlmisid kokkuleppe lepingu muutmises alljärgnevas:

- Tunnistada kehtetuks lepingu punktid 4.1.6.2. ja 4.1.6.3.

- Lisada lepingu punkti 4.1. alapunkt 4.1.7. järgmises sõnastuses:

„4.1.7. Arendaja kohustub rahastama Rae valla sotsiaaltaristu edasi arendamist (näiteks Assakule uue lasteaia ehitamine, Raemõisa kogukonnahoone ehitamine vmt) tasudes Valla arveldusarvele iga planeeritud elamisühiku eest 6 500 eurot. Sotsiaaltaristu edasi arendamise vajadus tuleneb Arendaja arendusest. Rahastatavale objektile Arendajal omandiõigust ei teki.

Rahastamiskohustus tuleb täita kümne osamaksena järgmiselt:

- esimene osamakse summas 170 500 eurot hiljemalt 20.12.2025,

- teine osamakse summas 200 000 eurot hiljemalt 20.06.2026

- kolmas osamakse summas 370 500 eurot enne 5. ja 6. hoonele kasutusloa väljastamise hetke, kuid hiljemalt 20.12.2027;

- neljas osamakse summas 370 500 eurot enne 7. ja 8. hoonele kasutusloa väljastamise hetke, kuid hiljemalt 20.12.2028;

- viies osamakse summas 370 500 eurot, millele lisandub 2028. aasta THI, kuid mitte vähem kui 3%, ega rohkem kui 6%, enne 9. ja 10. hoonele kasutusloa väljastamise hetke, kuid hiljemalt 20.12.2029;

- kuues osamakse, mis kujuneb 2029. aasta osamakse summast, millele lisandub 2029. aasta THI, kuid mitte vähem kui 3% ega rohkem kui 6%, enne 11. ja 12. hoonele kasutusloa väljastamise hetke, kuid hiljemalt 20.12.2030;

- seitsmes osamakse, mis kujuneb 2030. aasta osamakse summast, millele lisandub 2029. aasta THI, kuid mitte vähem kui 3% ega rohkem kui 6%, enne 13. ja 14. hoonele kasutusloa väljastamise hetke, kuid hiljemalt 20.12.2031;

- kaheksas osamakse, mis kujuneb 2031. aasta osamakse summast, millele lisandub 2031. aasta THI, kuid mitte vähem kui 3% ega rohkem kui 6%, enne 15. ja 16. hoonele kasutusloa väljastamise hetke, kuid hiljemalt 20.12.2032;

- üheksas osamakse, mis kujuneb 2032. aasta osamakse summast, millele lisandub 2032. aasta THI, kuid mitte vähem kui 3% ega rohkem kui 6%, enne 17. ja 18. hoonele kasutusloa väljastamise hetke, kuid hiljemalt 20.12.2033;

- kümnes osamakse, mis kujuneb 2033. aasta osamakse summast, millele lisandub 2033. aasta THI, kuid mitte vähem kui 3% ega rohkem kui 6%, enne 19. ja 20. hoonele kasutusloa väljastamise hetke, kuid hiljemalt 20.12.2034;

- üheteistkümnes osamakse, mis kujuneb 2034. aasta osamakse summast, millele lisandub 2034. aasta THI, kuid mitte vähem kui 3% ega rohkem kui 6%, enne 21. ja 22. hoonele kasutusloa väljastamise hetke, kuid hiljemalt 20.12.2035.

Osamaksetena tasumise tõttu suureneb osamakse summa kumuleeruvalt alates lepingu sõlmimisest kolmandal aastal iga 12 kuu möödumisel eelmise aasta tarbijahinnaindeksi (THI) võrra, aga mitte vähem kui 3 %, kuid mitte rohkem kui 6%. Osamakse indekseerimisel võetakse aluseks eelneval aastal tasumisele kuulunud osamakse suurus kehtiv osamakse suurus.

Tasumisega viivitamisel on Vallal õigus nõuda Arendajalt viivist 0,03% (null koma null kolm protsenti) tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.“

Alates neljandast osamaksest (neljas osamakse sealhulgas) kehtib maksegraafik edasi vaid eeldusel, et Arendaja ehitusload on selleks hetkeks pikendatud. Juhul, kui selleks hetkeks ei ole ehitusload pikendatud, siis lükkuvad kõikide edasiste osamaksete tähtajad edasi ajavahemiku võrra, millal ehitusload ei olnud kehtivad.

- Lisada lepingu punkti 4.1. alapunkt 4.1.8. järgmises sõnastuses:

„4.1.8. Pooled teevad oma parima, et Lepingu objektiks olevate hoonete ehitamiseks on olemas kehtivad ehitusload.“

- Ülejäänud osas jääb leping kehtima muutmata kujul.

Lepingu lisa nr 1 moodustab peale allkirjastamist lepingu lahutamatu osa.

Lepingu lisa nr 1 on koostatud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt.

Kokkuleppe osaliste allkirjad:

/allkirjastatud digitaalselt/   				 /allkirjastatud digitaalselt/

____________________________________				__________________________________

Tarmo Gutmann						Raimu Tali

vallavanem							juhatuse liige

Leping on Rae valla dokumendiregistris registreeritud 02.01.2020 numbriga 6-8.1/1.