### Kooskõlastuste ja koostöö tabel

| Jrk nr | Organisatsioon / isik | Kooskõlastuse /arvamuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse / arvamuse täielik ärakiri | Kooskõlastuse /arvamuse originaali asukoht | Projekteerija märkused kooskõlastaja /arvamuse esitaja tingimuste täitmise kohta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrilevi OÜ (Marge Kasenurm) | 0695344393 12.10.2020 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: * Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. * Võrgu ümberehitamiseks kliendi soovil sõlmida Elektrilevi OÜ-ga lisateenuse leping projekteerimiseks ja tööde teostamiseks. | Detailplaneeringu digikaust | Tingimused lisatud seletuskirja ptk 4.7. |
| 2. | Telia Eesti AS (Arvo Sepp) | 05.10.2020 nr 34301800 | Telia Eesti AS seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel: Info tööloa saamiseks telefoninumbril: Kooskõlastus kehtib kuni 04.10.2021 | Detailplaneeringu digikaust | Kooskõlastatud märkusteta. |
|  | Boftel Estonia OÜ (Arvo Sepp) | 28.01.2022 | Ageriku DP alal paiknev sidekaabel on kasutuselt kõrvaldatud ning kui arendaja ei soovi rajada uusi sideliine, siis puudub vajadus planeeringut Telia Eesti AS-iga täiendavalt kooskõlastada. | Detailplaneeringu digikaust | Kooskõlastatud märkusteta. |
| 3. | Külaotsa kinnistu omanik Rain Puks | 10.11.2020 |  | Detailplaneeringu digikaust Sirkel&Mall OÜ töö nr 19090 joonis VK-4-03 „Veetorustike asendiplaan“ | Kooskõlastatud märkusteta. |
| 4. | Pruuli tee 7 kinnistu omanik Marge Kalapüüdja | 10.10.2020 |  | Sirkel&Mall OÜ töö nr 19090 joonis VK-4-03 „Veetorustike asendiplaan“ | Kooskõlastatud märkusteta. |
| 5. | Pruuli tee L8 kinnistu omanik Kalle Põlendik | 11.10.2020 |  | Sirkel&Mall OÜ töö nr 19090 joonis VK-4-03 „Veetorustike asendiplaan“ | Kooskõlastatud märkusteta. |
| 6. | Pruuli tee L9 kinnistu omanik Margus Koik | 02.11.2020 |  | Detailplaneeringu digikaust Sirkel&Mall OÜ töö nr 19090 joonis VK-4-03 „Veetorustike asendiplaan“ | Kooskõlastatud märkusteta. |
| 7. | Põllumajandus- ja toiduamet (Sulev Taul) | 05.01.2021 Nr 6.2-1/48 | Vaskjala küla Ageriku kinnistu detailplaneeringu läbivaatamisel selgus, et käsitletud alal paiknevad endised maaparandusehitised, mis on kustutatud maaparandusehitiste registrist. Tulenevalt eespool toodust ei ole Põllumajandus- ja Toiduametil kavandatavale tegevusele ettepanekuid ega vastuväiteid. | Detailplaneeringu digikaust | Kooskõlastatud märkusteta. |
| 8. | Maa-amet | 15.12.2020 nr 6-3/20/16756-2 | Maa-amet tegi ettepanekud detailplaneeringu lahendusele 15.12.2020 kirjaga nr 6-3/20/16756-2 ning nõustus veetorustiku planeerimisega üle Kangrusöödi (katastritunnus 65301:007:0248, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnisasja tingimusel, et juurdepääsutee sõidukitele positsioonil 23 on planeeritud kuni eelnimetatud kinnisasja piirini. Positsioonile 23 on kavandatud tugevdatud alusel pinnaskatend kuni Kangrusöödi kinnisasja piirini, üle kraavi on planeeritud truup. Kangrusöödi kinnisasja riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Maa-amet. 11.03.2021 esitatud detailplaneeringu lahenduses on arvestatud Maa-ameti ettepanekutega. Maa-ametil ei ole vastuväiteid Ageriku kinnistu detailplaneeringu lahenduse osas. /vt tervikteksti Maa-ameti kirjast/ | Detailplaneeringu digikaust | Kooskõlastatud märkusteta. |
| 9. | Tubioja mü kaasomanikud: Sergei Hanenko, Aleksei Hanenko ja Aleksandra Hanenko | 12.12.2020 |  | Detailplaneeringu paberkaust, kooskõlastus jooniste „Põhijoonis“ ja „Tehnovõrkude koondplaan“ pöördel | Kooskõlastatud märkusteta. |
| 10. | Päästeamet Garri Mölder | 22.02.2021 | Detailplaneering on läbi vaadatud ning saab lugeda kooskõlastatuks, ma ei hakanud kõike faile konteinerisse allkirjastamiseks paigaldama. Kas piisab sellest e-kirjast või vaja ametliku kooskõlastamise kirja. | E-kiri, Rae valla dokumendiregister | Kooskõlastatud märkusteta. |
| 11. | Aktsiaselts ELVESO (Tiina Raide) | 25.03.2021 Nr 103/VK | Tingimused: 1) Kooskõlastatud on Ageriku kinnistu detailplaneering. 2) Oleme DP lahendusega nõus, kui Linnupesa tee omanik kas kooskõlastab ÜVK lahenduse või Linnupesa tee kinnistule seatakse planeeritud ÜVK rajatise kaitsevööndi ulatuses ELVESO kasuks sundvaldus. 3) Esitada paberkandjal projekt koos kooskõlastustega ja digitaalselt mälupulgal AS-le ELVESO hiljemalt 12.04.2021. Kooskõlastus kehtib kuni kooskõlastuse andmise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, projekti või detailplaneeringu muutmine, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine seoses teiste planeeringute vastuvõtmisega, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta kooskõlastamisest. | Detailplaneeringu digikaust | Kokkuleppel Linnupesa tee omanikuga ja kohaliku vee-ettevõtjaga on veetrassi kulgemist Linnupesa teel korrigeeritud nii, et see sobib nii kinnistu omanikule (Maurus Ehitus OÜ, suuline kinnitus) kui ka Elvesole (kirjalik kinnitus 20.01.2022). Kirjaliku kinnituse lahenduse sobivuse kohta annab Maurus Ehitus OÜ esindaja valla nõudmisel. Vajaduse korral seatakse veetoru trassile valla poolt sundvaldus. |
|  | Aktsiaselts ELVESO (Annika Krinpus) | 20.01.2022 | Saadetud joonisel näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt Ageriku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Ametliku arvamuse saab AS ELVESO anda detailplaneeringu koostamise korraldajale, kelleks on kohaliku omavalitsuse üksus, juhul kui Rae vallavalitsus kaasab vee-ettevõtte käesoleva detailplaneeringu menetlusse ja esitab planeeringu arvamuse avaldamiseks. | Detailplaneeringu digikaust (e-kiri) |  |
| 12. | Planeeritava ala omanik OÜ Lestnev Esindaja: Meelis Ventsel | 28.01.2022 |  | Detailplaneeringu digikaust | Kooskõlastatud märkusteta. |
| 13. | Enar Oidermaa, Maurus Ehitus OÜ | 01.03.2022 | Maurus Ehitus OÜ kooskõlastab käesolevas digikonteineris sisalduva lahenduse Ageriku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osas. Maurus Ehitus OÜ ja Lestnev OÜ on jõudnud kompromisslahendusele ja vastavad lepped nagu ehituse garantiitingimused saavad sisalduma notariaalses kokkuleppes kasutusõiguse määramisel. | Detailplaneeringu digikaust | Seletuskirja ptk 4 lisatud: Maurus Ehitus OÜ-le kuuluvatel kinnistutel tehnovõrkude ehitamiseks ja kasutamiseks sõlmitakse notariaalne kokkulepe, mis sisaldab ehituse garantiitingimusi, Maurus Ehitus OÜ ja Lestnev OÜ vahel. |